Администрация  Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2024                            с. Черниговка                             № 804 - па

Об утверждении муниципальной программы «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черниговского муниципального округа от 05.04.2024 № 342-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском муниципальном округе», руководствуясь Уставом Черниговского муниципального округа, администрация Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы».

2. Постановление администрации Черниговского района от 05.11.2019 № 711-па «Об утверждении районной программы «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2019-2022 годы», признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новое время» и размещению на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа и вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, руководителя аппарата администрации Черниговского муниципального округа Н. Н. Солоненко.

Глава Черниговского

муниципального округа		                                                   К. В. Хижинский

Приложение  № 1

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от 13.08.2024 № 804 - па

Форма 1

Паспорт муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы»

Раздел 1.

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации Черниговского муниципального округа Солоненко Н. Н. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления Черниговского муниципального округа. |
| Период реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы будет осуществляться в один этап с 2024 - 2030 годы. |
| Цели муниципальной программы | - Выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодательства по применению лицензионного программного обеспечения. - Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Черниговского района. - Развитие информационных систем органов местного самоуправления. - Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих ИКТ в профессиональной деятельности, развитие у населения навыков использования ИКТ. |
| Подпрограммы | нет |
| Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Черниговского муниципального округа. Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий программы составляет - 13 549,5 тысяч рублей. 2024 год — 3541,5 тыс. руб. 2025 год — 824,0 тыс. руб. 2026 год — 824,0 тыс. руб. 2027 год — 2090,0 тыс. руб. 2028 год — 2090,0 тыс. руб. 2029 год — 2090,0 тыс. руб. 2030 год — 2090,0 тыс. руб. - средств федерального бюджета за весь период выполнения программы - 0 руб.; - средств краевого бюджета за весь период выполнения программы - 0 руб. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Создание электронного муниципалитета в МО Черниговский муниципальный округ, на основе информационного взаимодействия между подразделениями, администрацией в муниципальном образовании Черниговский муниципальный округ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в МО Черниговский муниципальный округ. |

Форма 2

Показатели муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цели муниципальной программы «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, включенных в систему электронного документооборота СМЭВ, РСМЭД. | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | нет | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | Повышение доли работы органов местного самоуправления в электронном документообороте |
| 2 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, подлежащих защите информации в соответствии с законодательством РФ. | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | Повышение защиты доступной информации в органах местного самоуправления |
| 3 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных современными средствами вычислительной техники | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | нет | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | Обновление рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления |
| 4 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных сертифицированными средствами защиты информации. | % | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | Повышение уровня сертификации рабочих мест в органах местного самоуправления |
| 5 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, использующих отечественные программные продукты. | % | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | Замещение зарубежного программного оборудования на отечественные аналоги. |

Форма 3

Структура муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы». Куратор программы заместитель главы, руководитель аппарата администрации Черниговского муниципального округа - Солоненко Н. Н. |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию программы - отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |  | Срок реализации (2024-2030 годы) |
| 1.1.1. | Совершенствование системы информационного, электронного и программного обеспечения в администрации Черниговского муниципального округа. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации Черниговского муниципального округа. | Развитие информационных систем органов местного самоуправления. |

Форма 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» | всего, в том числе: | 3541,5 | 824,0 | 824,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 13549,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | планируемый объем средств бюджета Черниговского муниципального округа | 3541,5 | 824,0 | 824,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 13549,5 |

Форма 5

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

На основе государственных программ Приморского края «Информационное общество» на 2020–2027 годы была разработана программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы». Программа определяет приоритеты развития сферы информационно-коммуникационных технологий в администрации округа на 2024-2030 годы.

Программа имеет комплексный характер, для достижения ее целей решаются технические, экономические задачи, задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черниговского округа.

Приоритетами Программы до 2030 года являются:

- направленность процессов развития сферы информационно-коммуникационных технологий на решение задач социально-экономического развития Черниговского округа:

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления Черниговского округа для граждан и организаций;

- обеспечение предоставления информационных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение эффективности использования средств местного бюджета, направленных на реализацию проектов в сфере информатизации.

Текущий уровень информатизации и основных направлений использования информационных технологий в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа имеет ряд ключевых проблем в сфере местной информатизации и развития телекоммуникационных ресурсов:

  - недостаточное количество прикладных информационных систем, обеспечивающих приоритетные информационные потребности органов местного самоуправления Черниговского муниципального округа, а функциональность существующих систем требует существенного расширения;

  - низкий уровень социальной направленности информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Черниговского муниципального округа, подразумевающий большее количество сервисов, оказываемых населению с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также низкий уровень информационной прозрачности и открытости органов местного самоуправления Черниговского округа;

  - необходимость аттестации информационной системы chernigovka.org как объекта информатизации администрации Черниговского муниципального округа;

  - выполнение мероприятий по защите информации в администрации Черниговского муниципального округа;

- выполнение мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения в администрации Черниговского округа.

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от 13.08.2024 № 804 - па

Форма

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (результата)/контрольные события | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |
| 1. | Совершенствование системы информационного, электронного и программного обеспечения в администрации Черниговского муниципального округа. |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, включенных в систему электронного документооборота СМЭВ, РСМЭД. | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | 2024 | 2030 | Программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |
| 1.2. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, подлежащих защите информации в соответствии с законодательством РФ. | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | 2024 | 2030 | Программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |
| 1.3. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных современными средствами вычислительной техники | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | 2024 | 2030 | Программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |
| 1.4. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных сертифицированными средствами защиты информации. | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | 2024 | 2030 | Программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |
| 1.5. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, использующих отечественные программные продукты. | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. | 2024 | 2030 | Программа «Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |

Приложение  № 3

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от 13.08.2024 № 804 - па

Форма

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Профилактика наркомании на территории Черниговского муниципального округа на 2024 - 2030 годы»

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), срок исполнения по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по информационной защите данных в информационной системе администрации Черниговского округа | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.2. | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид (Приобретение лицензий ППО VipNet, DallasLock, Антивирусное ПО | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 1 960,0 | 460,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.3. | Продление лицензии ППО «Имущество Смарт», «Свод Смарт», СобственностьСмарт, РСУ ГМП, Электронный бюджет | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 4 588,0 | 800,0 | 294,0 | 294,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.4. | Продление лицензии ППО «Консультант+», установка Информационной системы «Консультант Юрист» | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 1 950,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.5. | Выполнение мероприятий по исполнению п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 500,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.6. | Модернизация серверного оборудования и приобретение запасных частей к компьютерам администрации Черниговского округа | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 1 750,0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.7. | Поставка картриджей для копировальной техники администрации Черниговского округа | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 1 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.8. | Мероприятия направленные на обеспечение общественной и личной безопасности граждан, профилактика террористической деятельности, получения объективной оценки оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий, безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, жилых объектов, для подключения к подсистеме «Видеонаблюдение Приморского каря» информационной системы «Цифровое Приморье» | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 1 311,5 | 1 311,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информатизации организационного управления администрации Черниговского муниципального округа. |
| 1.9. | Всего |  |  | 13 549,5 | 3541,5 | 824,0 | 824,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 |  |

Приложение  № 4

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от 13.08.2024 № 804 - па

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование информационного общества в Черниговском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2024 год | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, включенных в систему электронного документооборота СМЭВ, РСМЭД. | % | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 2 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, подлежащих защите информации в соответствии с законодательством РФ. | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных современными средствами вычислительной техники | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, оборудованных сертифицированными средствами защиты информации. | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 5 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского муниципального округа, использующих отечественные программные продукты. | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |