Администрация Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________          с. Черниговка                            №             -па

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Черниговского муниципального округа

Приморского края» на 2024-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, Постановлением от 30.12.2019г. № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», руководствуясь Уставом Черниговского муниципального округа Приморского края, постановлением администрации Черниговского муниципального округа от 05.04.2024г. № 342-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском муниципальном округе администрация Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Новое время» и разместить на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Постановление администрации Черниговского района от 25.12.2023г. № 664-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы» считать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черниговского муниципального округа Федчуна А.В.

Врио главы Черниговского

муниципального округа                                                               О.Г. Салюк

Приложение

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от                   2024 г. №            _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2024-2030 ГОДЫ

Форма 1

ПАСПОРТ

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Федчун Александр Витальевич, заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы. | Структурные подразделения администрации Черниговского округа, МКУ «Служба благоустройства Черниговского округа» |
| Период реализации муниципальной программы | Один этап: 2024-2030 годы. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортными условиями проживания граждан на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, отвечающими санитарным, техническим нормам и правилам и иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, посредством благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края. |
| Подпрограммы | 1.«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы. 2.«Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы. 3. «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 год |
| Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств: федерального бюджета: 0,00 рублей; краевого бюджета: 58 761 709,47 рублей; местного бюджета: 204 758 531,20 рублей. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни. Увеличение показателя «Улучшение качества городской среды в Черниговском городском округе» |

Форма 2

Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа

Приморского края» на 2024-2030 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо-вое значение 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве | процент | 59 | 67 | 72 |  | 78 |  | 85 |  | 91 |  | 97 |  | 100 |  |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | процент | 32 | 45 | 54 |  | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 92 |  | 100 |  |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 3. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | единица | 27 | 31 | 33 |  | 36 |  | 39 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | единица | 41 | 58 | 70 |  | 84 |  | 98 |  | 110 |  | 120 |  | 130 |  |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | 30%. | 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 6. | улучшение состояния сферы благоустройства и содержания Черниговского муниципального округа | процент | 20 | 32 |  | 45 |  | 58 |  | 69 |  | 77 |  | 88 |  | 100 |  | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | улучшение качества городской среды в полтора раза |

Форма 3

Структура муниципальной программы

Приморского края» на 2024-2030 годы

«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента |  | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.1. | Подпрограмма "Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (Федчун А.В.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел благоустройства и дорожного хозяйства |  | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 1.1.1. | Благоустройство общественных территорий - реализация мероприя-тий по повышению уровня общественного участия (голосование при выборе обществен-ной территории, благо-устраиваемой в перво-очередном порядке); - разработка документа-ции (дизайн-проектов, сметного расчета с получением положи-тельного заключения по достоверности опреде-ления сметной стоимо-сти); - проведение общест-венных обсуждений; - реализация проектов благоустройства; - мероприятия по цифро-визации городского хо-зяйства на территории ЧМО; - организация участия граждан в рейтинговом интернет-голосовании по выбору обществен-ной территории для первоочередного благоустройства | -повышение уровня благоустройства территорий, направленное на обеспечение доступности для маломобильных групп населения; -повышение уровня комфортности для проживания и отдыха жителей муниципального округа; -формирование у жителей муни-ципального округа бережного отношения и уважения к объектам благоустройства, создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий - подготовка пакета документов для получения субсидии - вовлечение граждан в решение вопросов развития и благоустройства территорий ЧМО путем современных технологий |  | -увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа; -увеличение количества общественных благоустроенных территорий; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа |
| 1.2. | Подпрограмма " Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы " (Федчун А.В.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел благоустройства и дорожного хозяйства |  | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 1.2.1. | Благоустройство общественных территорий. Благоустройство дворовых территорий - проведение консультаций по вопросам благоустройства дворовой территории с участием заинтересованных граждан, собственников помещений МКД - проведение отбора дворовых территорий - подготовка документации для реализации проектов - реализация проектов благоустройства дворовых территорий МКД | -повышение уровня благоустройства дворовых территорий Черниговского муниципального округа; -увеличение благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок в Черниговском муниципальном округе; -повышение уровня благоустройства территорий, направленное на обеспечение доступности для маломобильных групп населения; -повышение уровня комфортности для проживания и отдыха жителей муниципального округа; -формирование у жителей муниципального округа бережного отношения и уважения к объектам благоустройства, создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; - принятие собственниками решения по благоустройству территорий МКД; - принятие, рассмотрение заявок, проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству (проектно-сметная экспертиза) - проведение работ в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и сметной документацией |  | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа |

| 1.3. | Подпрограмма " Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы " (Федчун А.В.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию: отдел благоустройства и дорожного хозяйства |  | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 1.3.1. 3.3.2. | Обеспечение деятель-ности и поддержка учреждения в сфере благоустройства ЧМО, исполнение полномочий по благоустройству - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казённым учреждением; - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; - иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; - иные бюджетные ассигнования; - уплата налогов, сборов и иных платежей. Благоустройство территорий ТОС ЧМО | - совершенствование системы комплексного благоустройства Черниговского муниципального округа; - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Черниговского муниципального округа; - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Черниговского муниципального округа |  | - улучшение состояния сферы благоустройства и содержания Черниговского муниципального округа |

Форма 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Приморского края» на 2024-2030 годы

«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы" | всего, в том числе: | 25751472, 25 | 33882392, 00 | 51119600, 21 | 51119600, 21 | 33882392,00 | 33882392,00 | 33882392,00 | 263520240, 67 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 24287293, 05 | 0,00 | 17237208, 21 | 17237208, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58761709,47 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 1464179,20 | 33882392, 00 | 33882392, 00 | 33882392, 00 | 33882392,00 | 33882392,00 | 33882392,00 | 204758531, 20 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы | всего, в том числе: | 17493919, 85 | 174940,00 | 17770318, 21 | 17770318, 21 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 54808826,27 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 17318980, 65 | 0,00 | 17237208, 21 | 17237208, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51793397,07 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 174939, 20 | 174940,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 3015429,20 |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий. Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 17493919, 85 | 174940,00 | 17770318, 21 | 17770318, 21 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 54808826,27 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 17318980, 65 | 0,00 | 17237208, 21 | 17237208, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51793397,07 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 174939, 20 | 174940,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | 3015429,20 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Примор-ского края» на 2024-2030 годы | всего, в том числе: | 8257552,40 | 33707452, 00 | 33349282, 00 | 33349282, 00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 208711414, 40 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6968312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6968312,40 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 1289240, 00 | 33707452, 00 | 33349282, 00 | 33349282, 00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 201743102, 00 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности и поддержка уч-реждения в сфе-ре благоустрой-ства ЧМО, исполнение полномочий по благоустройству | всего, в том числе: | 1237600, 00 | 33707452, 00 | 33349282, 00 | 33349282, 00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 201691462, 00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 1237600, 00 | 33707452, 00 | 33349282, 00 | 33349282, 00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 201691462, 00 |
| 3.2. | Благоустройство территорий ТОС ЧМО | всего, в том числе: | 7019952, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7019952, 40 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6968312, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6968312, 40 |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 51640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51640,00 |

Форма 5

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях реализации на территории Черниговского муниципального округа Приморского края приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», руководствуясь, постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Черниговского муниципального округа» на 2024-2030 годы (далее - муниципальная программа), мероприятия, которой направлены на развитие комфортной среды Черниговского муниципального округа, а именно:

- благоустройство общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края;

- благоустройство дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края.

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан Черниговского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга,  парки, скверы, бульвары, набережные и иные общественные территории.

Общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, набережные и прочие общественные места.

Фактическое состояние общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края в большей степени неудовлетворительное. С целью повышения показателя благоустройства общественных территорий Черниговского муниципального округа администрацией Черниговского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы запланированы к выполнению работы по благоустройству общественных территорий.

На территории Черниговского муниципального округа Приморского края насчитывается 130 многоквартирных жилых домов, в которых проживает около 14973 человек. В настоящее время дворовые территорий благоустраиваются, но учитывая то, что основная часть домов построена более 30-40 лет назад, ремонт придомовых территорий проводился частично. Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, составляет 6%. Жители многоквартирных домов совместно с управляющими компаниями  пытаются поддерживать дворовые территории в порядке. На организованных субботниках производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными насаждениями, озеленение, побелку деревьев и покраску имеющихся на территории скамеек и др. Однако по причине износа основных элементов благоустройства данные мероприятия не приносят желаемого результата и не создают комфорта.

Дворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные мостики и другие объекты пришли в негодность: на асфальте имеются ямы, выбоины, трещины, местами полное разрушение дорожной одежды. На большинстве территорий отсутствует наружное освещение, на существующих воздушных линиях электропередач требуется ремонт. Отсутствуют урны для сбора мусора. Многие скамейки находятся в неудовлетворительном состоянии. Также существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, так как детские игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для активного досуга детей. Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых детских площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного содержания автомобилей.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это благоустройство общественных и дворовых территорий.

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов выявлены самые неблагоустроенные дворовые территории (дворы, нуждающиеся в благоустройстве). Между тем, дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Черниговского муниципального округа, не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и граждан.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания и отдыха граждан.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов Черниговского муниципального округа Приморского края, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

- Цели и задачи Программы

Основной целью муниципальной программы является  повышение уровня комфортности проживания граждан посредством благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий, увеличение количества благоустроенных скверов, площадок, памятных мест, прогулочных зон, расположенных на территориях общего пользования Черниговского муниципального округа Приморского края;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Черниговского муниципального округа Приморского края;

-инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков;

- заключение соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов об их благоустройстве не позднее 2030 г.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

и ожидаемые результаты ее реализации

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы, представлены в таблице «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы паспорта муниципальной программы.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программные мероприятия планируется реализовать на протяжении 7 лет, в период 2024-2030 годы, в один этап.

- Перечень мероприятий Программы

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации, ранее проведенной поселениями Черниговского района. В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024-2030 годах. В Черниговском муниципальном округе мероприятия по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками  (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Черниговском муниципальном округе Правил благоустройства территории проводятся на основании и в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Черниговском муниципальном округе, утвержденным постановлением администрации Черниговского муниципального округа.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии, должны быть образованы в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в соответствии с Порядком организации работ по формированию земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества на территории Черниговского муниципального округа (приложение № 6).

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Благоустройство общественных и дворовых территорий МКД предусматривает беспрепятственное передвижение инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, в том числе создание специальных парковочных мест, устройство тактильных плит, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками.

В общественных местах предусматривается доступ маломобильных групп населения (далее - МГН). На парковках должны быть созданы места для МГН габаритом 3,5 х 5,5 м. Для покрытия тротуаров в проектах будут использованы современные высокопрочные материалы.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки), исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение № 1), подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение № 2) и подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение № 3). Конкретное описание мероприятий подпрограмм содержится в приложениях № 4 и № 5.

Администрация Черниговского муниципального округа имеет право исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из перечня  дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 в порядке, установленной такой межведомственной комиссией.

Администрация Черниговского муниципального округа имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой;

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Черниговского муниципального округа межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, установленных Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ Формирования современной городской среды (приложение № 12 к государственной программе ПК).

Перечень мероприятий по преобразованию отрасли хозяйства

муниципального округа посредством внедрения цифровых технологий

на территории Черниговского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа (далее - официальный сайт) сервиса по участию граждан в рейтинговом интернет–голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту. | 2024-2030 г. |
| 2. | Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения на телефонный номер 8(42351)25336, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременность направления ответов на них. | 2024-2030 г |
| 3. | Дистанционное обращение граждан через официальный сайт (WWW.CHERNIGOVKA.ORG) и электронную почту (info@chernigovka.org) с частной инициативой в сфере городского хозяйства, управления муниципальным округом и его развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы. | 2024-2030 г |
| 4. | Публичное размещение на официальном сайте планов администрации Черниговского муниципального округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений. | 2024-2030 г |
| 5. | Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта благоустройства. | 2024-2030 г |
| 6. | Проведение информирования жителей Черниговского муниципального округа в социальных сетях Telegram о планируемых к благоустройству общественных и дворовых территориях, проводимых в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа» на 2024-2030 г. и их опрос о результате и качестве проведения работ по благоустройству в предыдущие годы. | 2024-2030 г |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – администрацией Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства.

Администрация Черниговского муниципального округа:

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

- организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о включении контрольных событий муниципальной программы и отдельных мероприятий в перечень мероприятий;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее годовой отчет) и предоставляет его в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

Результативность достигается путем:

- улучшения состояния придомовых территорий;

- повышения уровня благоустройства общественных территорий.

Мероприятия муниципальной программы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету муниципального образования Черниговский муниципальный округ (далее – субсидии из краевого бюджета):

- на поддержку муниципальной подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы;

- на поддержку муниципальной подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы.

Мероприятия программы утверждаются администрацией Черниговского муниципального округа  после общественного обсуждения и корректировки проекта программы в соответствии  с поступившими пожеланиями согласно постановлению администрации Черниговского района от 29.12.2023г. № 700-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.«Об утверждении порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края»  на 2024-2030 гг. муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.».

Муниципальная программа синхронизирована с реализуемыми в Черниговском муниципальном округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках иных муниципальных программ Черниговского муниципального округа  на 2024-2030 годы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, утвержденной постановлением администрации Черниговского муниципального округа  № 191-па от 16.02.2024 г. «О создании общественной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.»

- Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы

Финансовое обеспечение подпрограммы № 1 обеспечивается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Черниговского муниципального округа и средств заинтересованных лиц (собственников помещений в МКД, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству).

Финансовое обеспечение подпрограммы № 2 обеспечивается за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Черниговского муниципального округа.

Финансовое обеспечение подпрограммы № 3 обеспечивается за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Черниговского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы осуществляется в пределах лимитов, доведенных на очередной финансовый год.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете Черниговского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и на основе анализа полученных результатов реализации программных мероприятий.

Информация о ресурсном обеспечении Программы (подпрограммы) за счет средств бюджета округа и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников, по годам реализации Программы (подпрограммы) представлена в приложении к паспорту Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы» и является неотъемлемой частью Программы.

- Управление и контроль за реализацией Программы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления заявок на включение дворовых территорий муниципального округа в муниципальную программу, санитарно-техническим состоянием придомовых территорий. проходимостью. Наиболее посещаемая территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан по результатам общественного обсуждения и в соответствии с утвержденным Порядком отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Общественный контроль в области благоустройства на территории Черниговского муниципального округа является одним из механизмов общественного участия и осуществляется общественной комиссией, инициативными группами, заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото- и видео фиксации, а также сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Черниговского муниципального округа лично и на официальный	 электронный ящик info@chernigovka.org.

- Оценка эффективности реализации Программы

Реализация муниципальной программы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и общественных территорий в соответствие с современными требованиями, улучшить физическое состояние внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечит комфортные условия проживания примерно для 9000 человек, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение состояния озеленения дворовых территорий.

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха всех категорий граждан, взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы на 31 декабря 2030 года приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве | проценты | 100 |
| 2. | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | проценты | 100 |
| 3. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | ед. | 46 |
|  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | ед. | 130 |
|  | доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проценты | 30 |
|  | улучшение состояния сферы благоустройства и содержания Черниговского муниципального округа | проценты | 100 |

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации программы включает в себя:

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования программы, причиной возникновения которого, в большей степени определяются внешние факторы: не получение субсидии из федерального и краевого бюджетов. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие, не достижение целевых значений программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д. Управленческие (внутренние) риски связаны с несвоевременным принятием управленческих решений в сфере реализации программы. Эти риски могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя оперативное реагирование на выявленные недостатки, назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

- Форма 1

- Подпрограмма 1

«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы»

ПАСПОРТ

| Куратор подпрограммы | Федчун Александр Витальевич, заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации Черниговского округа |
| Период реализации подпрограммы | Один этап: 2024-2030 годы. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комфортными условиями проживания граждан на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, отвечающими санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, посредством благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края. Повышение уровня комфорта жизнедеятельности граждан, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| Объемы средств бюджета на финансирование подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств: федерального бюджета: 0,00 рублей; краевого бюджета: 0,00 рублей; местного бюджета: 0,00 рублей. |
| Влияние подпрограммы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни. Увеличение показателя «Улучшение качества городской среды в Черниговском городском округе» |

- Форма 5

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан Черниговского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга,  парки, скверы, бульвары, набережные и иные общественные территории.

Фактическое состояние общественных и дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края в большей степени неудовлетворительное.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы все мероприятия направлены на развитие комфортной среды Черниговского муниципального округа.

Благоустройство дворовых территорий до настоящего времени осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного содержания автомобилей.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально–культурного, бытового, общественного и делового назначения. И поскольку эти работы требуют значительных бюджетных расходов, проблема благоустройства не может быть решена в пределах одного финансового года и требует комплексного подхода.

Проблемы благоустройства дворовых и общественных территорий актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания. Для этого разработана муниципальная программа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов Черниговского муниципального округа Приморского края, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

- Цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Приморского края в сфере повышения уровня благоустройства территории Черниговского муниципального округа и создания комфортных условий для проживания и отдыха граждан. Основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Приморского края в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Целью данной подпрограммы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края.

Задачами подпрограммы являются:

- улучшение состояния дворовых территорий Черниговского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Черниговского муниципального округа.

Успешное выполнение задач данной подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить эстетический облик территории Черниговского муниципального округа Приморского края.

- Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

и ожидаемые результаты ее реализации

Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы, соответствуют перечню «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы паспорта муниципальной программы.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программные мероприятия планируется реализовать на протяжении 7 лет, в период 2024-2030 годы, в один этап.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы указан в приложение № 4 и № 5  к  муниципальной программе «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету муниципального образования Черниговский муниципальный округ (далее – субсидии из краевого бюджета).

Мероприятия подпрограммы утверждаются администрацией Черниговского муниципального округа  после общественного обсуждения и корректировки проекта программы в соответствии  с поступившими пожеланиями согласно постановлению администрации Черниговского района от 29.12.2023г. № 700-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.«Об утверждении порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края»  на 2024-2030 гг. муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов соответствует перечню, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. № 944–па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Заинтересованные лица должны принимать  трудовое участия (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (например, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта)) и (или) финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий

выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений;

- принятия собственниками помещений решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее 20 % от стоимости выполнения работ.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, утвержденной постановлением администрации Черниговского муниципального округа  № 191-па от 16.02.2024 г. «О создании общественной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.»

- Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении к паспорту Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы» и является неотъемлемой частью Программы (подпрограммы).

- Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления документов на включение дворовых территорий муниципального округа в муниципальную программу, санитарно-техническим состоянием придомовых территорий, проходимостью территории населением, доступом через территорию к социально значимым объектам (школы, детские сады, больницы, поликлиники). Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан по результатам общественного обсуждения и в соответствии с утвержденным Порядком отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Общественный контроль в области благоустройства на территории Черниговского муниципального округа является одним из механизмов общественного участия и осуществляется общественной комиссией, инициативными группами, любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото- и видео фиксации, а также сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Черниговского муниципального округа лично и на официальный	 электронный ящик info@chernigovka.org.

Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнитель организует выполнение мероприятий, путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем ежегодно в целях определения степени достижения целей и задач подпрограммы в зависимости от конечных результатов.

В основе оценки лежит сравнение фактически достигнутых параметров с их плановыми значениями, установленными подпрограммой, также выявление причин не достижения соответствующих параметров.

Показатели подпрограммы представлены в муниципальной программе в таблице «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы».

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

- Подпрограмма 2

- «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы.

- Форма 1

ПАСПОРТ

| Куратор подпрограммы | Федчун Александр Витальевич, заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа. |
| Соисполнители подпрограммы. | Структурные подразделения администрации Черниговского округа |
| Период реализации подпрограммы | Один этап: 2024-2030 годы. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Черниговского муниципального округа |
| Объемы средств бюджета на финансирование подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств: федерального бюджета: 0,00 рублей; краевого бюджета: 51 793 397,07 рублей; местного бюджета: 3 015 429,20 рублей. |
| Влияние подпрограммы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни. Увеличение показателя «Улучшение качества городской среды в Черниговском городском округе» |

- Форма 5

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях реализации подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы намечены мероприятия, которые направлены на развитие современной городской среды Черниговского муниципального округа, по следующим направлениям:

- благоустройство общественных территорий: благоустройство территорий (в том числе благоустройство детских и (или) спортивных площадок;

- благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального округа, описанных в п.1 муниципальной программы, необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов муниципального района (муниципального округа), создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с приложениями № 4 и № 5 настоящей программы.

- Цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Приморского края в сфере повышения уровня благоустройства территории Черниговского муниципального округа и создания комфортных условий для проживания граждан. Основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Приморского края в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Целью данной подпрограммы является повышение уровня комфортности городской среды посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок Черниговского муниципального округа Приморского края.

Задачами подпрограммы являются:

- благоустройство детских и спортивных площадок Черниговского муниципального округа;

-  благоустройство общественных и дворовых территорий Черниговского муниципального округа.

Успешное выполнение задач данной подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить эстетический облик территории Черниговского муниципального округа Приморского края.

- Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

и ожидаемые результаты ее реализации

Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы, соответствуют перечню «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы паспорта муниципальной программы.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программные мероприятия планируется реализовать на протяжении 7 лет, в период 2024-2030 годы, в один этап.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 указан в приложение № 4 и № 5  к  муниципальной программе «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Черниговский муниципальный округ (далее – субсидии из краевого бюджета).

Перечень видов работ по благоустройству территорий Черниговского муниципального округа включает в себя:

-общественных территорий: благоустройство территорий  (в том числе благоустройство детских и (или) спортивных площадок);

-дворовых территорий: асфальтирование территорий (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется на каждый год из числа представленных заинтересованными лицами предложений и отобранных с учетом результатов общественного обсуждения в соответствии с постановлением администрации Черниговского района от 29.12.2023г. № 700-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг., Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг. «Об утверждении порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края»  на 2024-2030 гг. муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.».

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления документов на включение дворовых территорий муниципального округа в муниципальную программу в соответствии с утвержденным вышеуказанным Порядком.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий выполняется только при условии принятия собственниками помещений решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Субсидии, направляемые на выполнение работ по благоустройству территорий могут быть израсходованы путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- предоставления субсидий юридическим, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности.

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной  основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из местного бюджета в  порядке, предусмотренном решением муниципального комитета Сибирцевского городского поселения о местном бюджете.

При предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий является согласие соответственно получателей субсидий юридических лиц, индивидуальным предпринимателей, физических лиц.

В случае нарушения получателями субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Черниговского муниципального округа.

Мероприятия подпрограммы утверждаются администрацией Черниговского муниципального округа после общественного обсуждения и корректировки проекта программы в соответствии  с поступившими пожеланиями.

- Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении к паспорту Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы» и является неотъемлемой частью Программы (подпрограммы).

- Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Общественный контроль в области благоустройства на территории Черниговского муниципального округа является одним из механизмов общественного участия и осуществляется общественной комиссией, инициативными группами, любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото- и видео фиксации, а также сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Черниговского муниципального округа лично и на официальный	 электронный ящик info@chernigovka.org. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, утвержденной постановлением администрации Черниговского муниципального округа  № 191-па от 16.02.2024 г. «О создании общественной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 гг.»

Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнитель организует выполнение мероприятий, путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем ежегодно в целях определения степени достижения целей и задач подпрограммы в зависимости от конечных результатов.

В основе оценки лежит сравнение фактически достигнутых параметров с их плановыми значениями, установленными подпрограммой, также выявление причин не достижения соответствующих параметров.

Показатели подпрограммы представлены в муниципальной программе в таблице «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы».

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

- Подпрограмма 3

- «Благоустройство и содержание территорий

- Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы.

- Форма 1

ПАСПОРТ

| Куратор подпрограммы | Федчун Александр Витальевич, заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа. |
| Соисполнители подпрограммы. | Структурные подразделения администрации Черниговского округа, МКУ «СБ ЧО» |
| Период реализации подпрограммы | Один этап: 2024-2030 годы. |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Черниговского муниципального округа Повышение уровня благоустройства территории |
| Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств: федерального бюджета: 0,00 рублей; краевого бюджета: 6 968 312,40 рублей; местного бюджета: 201 743 102,00 рублей. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни. Увеличение показателя «Улучшение качества городской среды в Черниговском городском округе» |

- Форма 5

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма 3 «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы является основой для реализации мероприятий, которые направлены на развитие современной городской среды Черниговского муниципального округа, а именно: мероприятия по благоустройству, озеленению, освещению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления территории Черниговского муниципального округа: содержание мест общего пользования, содержание общественных территорий (площади, тротуары, игровые и спортивные площадки), закуп детских игровых и спортивных форм с доставкой, ремонт и установка МАФов, содержание территорий, примыкающих к  административным зданиям в населенных пунктах; уборка мусора, контейнерных площадок, снега, ликвидация несанкционированных свалок, выкос травы, обрезка и вывоз кустарников и деревьев; планировка территорий сыпучими материалами; содержание клумб и памятников, содержание другого имущества Черниговского муниципального округа; устройство водоотводов, содержание и ремонт сети уличного освещения; поддержание материально-технической базы МКУ «СБ ЧО» (поставка ГСМ, масел и технических жидкостей, запчастей, генераторов, пуско-зарядных устройств и прочего, материалов для содержания зданий, гаражей, административных зданий); установка аншлагов, видеонаблюдения (видеооборудование для охраны объектов), закупка материалов, необходимых для благоустроительных работ на территории Черниговского муниципального округа (отсев, скала, ж/б трубы, металлопрокат, песок, косилки, перчатки, мешки и прочее).

Большинство объектов внешнего  благоустройства  Черниговского муниципального округа, таких как пешеходные дорожки,  парковые зоны и зоны отдыха, придомовые территории, нуждаются в ремонте, реконструкции и восстановлении. Необходимо восстановление старых и создание новых парков, современных мест отдыха, оборудованных необходимыми для комфортного отдыха жителей архитектурными сооружениями и оборудованием.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и содержания необходим для достижения комфортных условий деятельности и отдыха жителей округа, в связи с чем важна четкая согласованность действий администрации, предприятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность округа и занимающихся благоустройством, и населения.

Определение перспектив благоустройства Черниговского муниципального округа  позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

- Цели и задачи подпрограммы

Целью настоящей  подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Черниговского муниципального округа; повышение уровня благоустройства территории.

Задачами подпрограммы являются:

-благоустройство территории населенных пунктов, содержание элементов внешнего благоустройства;

- озеленение территории населенных пунктов, уход за зелеными насаждениями;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов;

- строительство, модернизация, ремонт, восстановление линий электропередач и у личного освещения с применением альтернативных источников энергии, энергосберегающих материалов и оборудования;

-оснащение улиц аншлагами;

- создание, восстановление, реконструкция и благоустройство детских игровых и спортивных площадок;

- создание, возрождение, восстановление, реконструкция парковых зон и благоустройство мест общего пользования

- повышение уровня благоустройства территории поселения;

- благоустройство общественных территорий;

- благоустройство дворовых территорий.

- благоустройство детских и спортивных площадок Черниговского муниципального округа;

- благоустройство общественных и дворовых территорий Черниговского муниципального округа и прочее.

Успешное выполнение задач данной подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить эстетический облик территории Черниговского муниципального округа Приморского края.

- Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

и ожидаемые результаты ее реализации

Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы, соответствуют перечню «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы паспорта муниципальной программы.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программные мероприятия планируется реализовать на протяжении 7 лет, в период 2024-2030 годы, в один этап.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 указан в ПЕРЕЧЕНЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение 8).

- Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации  подпрограммы предусматривает формирование рабочих документов организационного плана, действий по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.  Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным исполнителем мероприятий является отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского муниципального округа. Соисполнителями являются структурные подразделения администрации Черниговского муниципального округа и муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства черниговского округа». Ответственные исполнители несут ответственность за конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых финансовых средств на выполнение программных мероприятий.

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа, курирующий отдел благоустройства и дорожного хозяйства (далее – Координатор).

- Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы по обеспечению деятельности и поддержке учреждения в сфере благоустройства и содержания Черниговского муниципального округа, исполнения полномочий по благоустройству реализуются из средств местного бюджета. Мероприятия подпрограммы по благоустройству территорий ТОС реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Черниговский муниципальный округ.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов по годам реализации подпрограммы представлена в приложении к паспорту Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы» и является неотъемлемой частью Программы (подпрограммы).

- Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнитель организует выполнение мероприятий, путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Черниговского муниципального округа, курирующий отдел благоустройства и дорожного хозяйства (далее – Координатор).

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем ежегодно в целях определения степени достижения целей и задач подпрограммы в зависимости от конечных результатов.

В основе оценки лежит сравнение фактически достигнутых параметров с их плановыми значениями, установленными подпрограммой, также выявление причин не достижения соответствующих параметров.

Показатели подпрограммы представлены в муниципальной программе в таблице «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы».

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

- ПЕРЕЧЕНЬ

- общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы».

| № п/п | Наименования муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парк (с. Дмитриевка, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома, участок находится примерно в 125 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Дмитриевка, ул. Ленинская, 59, кв.2) | Устройство основания, бетонирование, устройство освещения, установка скамеек и урн. | 2017 |
| 2 | Центральная площадь для проведения культурно-массовых мероприятий в п. Реттиховка (ул. Центральная, 26) | частичное бетонирование, устройство твердого покрытия (брусчатка) | 2017 |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Победа" (пгт. Сибирцево, ул. Ленинская 21) | 1 этап: Закупка детских игровых и спортивных форм с доставкой и установкой, поставка и установка (сборка) сцены с навесом и лестницей | 2018 |
|  |  | 2 этап: Установка твердого покрытия центральной площади парка и пешеходных зон. | 2019 |
|  |  | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), установка фонарей уличного освещения, озеленение. | 2022 |
| 4 | Сквер "Семейный" (пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д.12) | Подготовка основания, устройство твердого покрытия (брусчатка), установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), установка фонтана, устройство клумб, посадка кустарников | 2019 |
| 5 | Аллея "Молодежная" (пгт. Сибирцево от Ж\Д моста до ул. Молодежная) | 1 этап: Подготовка основания | 2019 |
|  |  | 2 этап: Устройство основания | 2020 |
|  |  | 3 этап: Устройство твердого покрытия (брусчатка) | 2021 |
|  |  | 4 этап: Установка МАФ | 2022 |
| 6 | Сквер "Народный" (территория у здания администрации) | 1 этап: Замена бортовых камней | 2019 |
|  |  | 2 этап: Установка твердого покрытия (брусчатка), установка лавочек и урн | 2020 |
| 7 | Общественная территория (с. Дмитриевка, ул. Ленинская, 66) | асфальтирование, устройство освещения, установка скамеек и урн | 2019 |
| 8 | Общественная территория (с. Дмитриевка, ул. Мира, 39) | устройство основания, установка детских и спортивных форм, устройство лавочек, урн для мусора, освещение | 2019;2020 |
| 9 | «Центральная площадь с. Черниговка». Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, 22 | устройство основания, устройство твердого покрытия (брусчатка), устройство бортового камня, ремонт освещения, установка скамеек и урн для мусора, устройство клумб. | 2019 |
| 10 | Территория общего пользования (спортивно-игровая площадка), (с. Дмитриевка, ул. Ленинская, 64) | Устройство основания, установка детских игровых и спортивных форм, установка скамеек и урн. | 2020 |
| 11 | Сквер (с. Дмитриевка, ул. Мира) | устройство основания, устройство покрытия (брусчатка), устройство детских и спортивных форм, устройство скамеек и урн для мусора, освещение. | 2019;2020 |
| 12 | Территория общего пользования, (спортивно-игровая площадка) с. Меркушевка, ул. Центральная, 5 | устройство детских и спортивных форм | 2020 |
| 13 | Территория общего пользования (спортивно- игровая площадка), с. Синий Гай, ул. Советская,5 | устройство детских и спортивных форм | 2020 |
| 14 | «Детская площадка», Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденого,22 а | устройство ограждения, устройство основания, установка детского и спортивного оборудования, установка скамеек и урн для мусора | 2020 |
| 15 | Площадь «Центральная», пгт. Сибирцево. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, пгт. Сибирцево, ул. Строительная,15. | 1 этап: Устройство покрытия, устройство парковки, установка лавочек и урн для мусора. | 2020 |
|  |  | 2 этап: установка МАФ | 2021 |
| 16 | Аллея «Цветочная» (пгт. Сибирцево, вдоль улицы от ул. Красноармейская до поликлиники) | Закупка и укладка брусчатки, установка лавочек и урн; озеленение | 2020 |
| 17 | Сквер "Матерей России" (возле памятника) установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край с. Монастырище, ул. Партизанская, д.1 | 1 этап: Устройство основания, реставрация памятника | 2020 |
|  |  | 2 этап: Устройство твердого покрытия, установка лавочек и урн, озеленение | 2021 |
| 18 | Аллея "Мелиораторов" (пгт. Сибирцево, вдоль улицы Кутузова, от ул. Шоссейная до ул. Мелиораторов) | Устройство основания, закупка и укладка брусчатки, установка лавочек и урн | 2021 |
| 19 | Площадь возле Дома Культуры (с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д.45) | устройство покрытия (асфальтобетон), устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора. | 2021 |
| 20 | Сквер (местонахождение установлено относительно ориентира ул. Центральная, 27) | устройство детских игровых форм | 2021 |
| 21 | Зона отдыха «Фонтан» Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская,68 | устройство твердого покрытия (брусчатка), устройство бордюрного камня, ремонт освещения, ремонт фонтана, озеленение | 2021 |
| 22 | Сквер «8 марта» (территория прилегающая к памятнику «Борцам за власть Советов») с. Черниговка | устройство бордюрного камня, устройство твердого покрытия (брусчатка), освещение, установка скамеек и урн для мусора | 2021 |
| 23 | Аллея "Искусств" (пгт. Сибирцево от надземного перехода через ж\д до ул. Линейная) | Асфальтирование, | 2022 |
| 24 | Бульвар "Строителей" (пгт. Сибирцево от ул. Вокзальная до ул. Шоссейной) | Закупка и укладка брусчатки, установка лавочек и урн; озеленение | 2022 |
| 25 | Аллея "Школьная" (пгт.Сибирцево от ул. Красноармейская до ул. Электрическая, к школе № 5 (почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево ул. Строительная, 5) | Подготовка основания, устройство твердого покрытия (брусчатка), малых архитектурных форм (скамеек, урн). | 2023 |
| 26 | Площадь участникам войны.с. Халкидон (Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Школьная, 25.) | Устройство твердого покрытия, ограждения, установка лавочек и урн, освещение. | 2022 |
| 27 | Сквер «Первым поселенцам» (примерно в 58 м по направлению на юг от ориентира расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, почтовый адрес ориентира:Приморский край, Черниговский р-н, с. Монастырище ул. Вялых, 55а.) | Подготовка основания, устройство твердого покрытия (брусчатка), установка урн для мусора. | 2023 |
| 28 | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево ул. Рабочая 12 Общественная территория детского отдыха «Радуга». | Устройство основания, устройство мягкого покрытия установка МАФ(детских игровых форм), установка скамеек и урн для мусора, освещение. | 2024 |
| 29 | Приморский край, Черниговский округ, с. Черниговка, общественная территория спорта и отдыха «Атлетик», относительно ориентира нежилое здание расположенного за пределами границ земельного участка примерно в 85 м на запад, расположенного по адресу: Приморский край, р-н. Черниговский, с. Черниговка, ул. Пушкинская, д. 99 б. | устройство детских спортивных МАФ | 2024 |
| 30 | Парк "Детство" по адресу: Приморский край, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, между МКД №7 и 8, местоположение установлено относительно ориентира нежилое здание расположенного за пределами границ земельного участка примерно в 230 м на северо-запад, расположенного по адресу: Приморский край, р-н. Черниговский, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 14В | Устройство твердого покрытия, ограждение, закупка детских игровых и спортивных форм. | 2025 |
| 31 | Приморский край. Черниговский округ, с. Дмитриевка, ул. Ленинская 45(сквер «Павшим в боях за родину») | Ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек и урн. Установка ограждения. | 2025 |
| 32 | Сквер «Черниговский», ул. Буденного 22а | Устройство основания, устройство мягкого покрытия установка МАФ (детских игровых форм), установка скамеек и урн для мусора, освещение. | 2025 |
| 33 | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная, 26, центральная площадь для проведения культурно-массовых мероприятий | Устройство твердого покрытия. | 2026 |
| 34 | Приморский край, Черниговский округ, с. Монастырище ул. Титова, парк «Спорта и отдыха» | Асфальтобетонное покрытие, установка скамеек и урн, закупка и установка спортивных форм, освещение. | 2026 |
| 35 | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Ленинская, обустройство пешеходной зоны. | Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны. | 2026 |
| 36 | Приморский край, Черниговский округ, с. Орехово. Площадь участникам войны. | Установка скамеек, урн, освещение. | 2026 |
| 37 | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Мостовая 2 а. Памятник мемориал Вс. Сибирцеву. Территория общего пользования. | Установка скамеек и урн. Озеленение. | 2026 |
| 38 | «Аллея Победы» Приморский край, Черниговский округ, с. Черниговка, ул. Ленинская,67б | устройство декоративного ограждения пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, устройство покрытия из брусчатки, установка бордюрного камня, установка скамеек , урн для мусора | 2027 |
| 39 | Приморский край, Черниговский округ, Синий Гай, ул. Советская д.5 (территория общего пользования) | Асфальтобетонное покрытие площади и пешеходных дорожек, устройство бордюрного камня, установка скамеек и урн. | 2027 |
| 40 | Приморский край, Черниговский круг.пгт. Сибирцево от ул. Красноармейская до ул. Борщ, Пешеходная зона. | Укладка брусчаткой пешеходных дорожек, установка скамеек и урн. | 2027 |
| 41 | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево от ул. Шоссейная до ул. Брюсова. Пешеходная зона. | Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, установка скамеек и урн. Озеленение. | 2027 |
| 42 | Приморский край, Черниговский округ, с. Дмитриевка ул. Ленинская 64 (территория возле администрации). | Асфальтобетонное покрытие территории. | 2027 |
| 43 | «Аллея Памяти», Приморский край, Черниговский округ, с. Черниговка, ул. Ленинская, 58 б. | устройство декоративного ограждения, устройство наружного освещения, устройство покрытия из брусчатки, установка бордюрного камня, установка скамеек , урн для мусора | 2028 |
| 44 | Приморский край, Черниговский округ, с. Меркушевка ул. Центральная, обустройство территории бывшего клуба (площадка для отдыха) | Установка сцены, покрытие площади из брусчатки, установка скамеек и урн. | 2029 |
| 45 | Приморский край. Черниговский округ, с. Майское. Ул. 60 лет Октября, д.16 (территория общего пользования) | Асфальтобетонное покрытие, устройство освещения, установка спортивных форм. | 2029 |
| 46 | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, (от ж/д моста до парка «Победа») Аллея «Казачья». | Асфальтобетонное покрытие площади, устройство бордюрного камня, установка скамеек и урн. Озеленение. | 2030 |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

- ПЕРЕЧЕНЬ

- дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
|  | Приморский край, Черниговский округ ул. Партизанская д. 64 Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Будённого д. 17,19 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с. Черниговка ул. Ленинская д. 67 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Черниговка ул. Ленинская д. 61 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.6 | требуется | не требуется | не требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.20 | требуется | не требуется | не требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево ул. Красноармейская, д,10 д,12 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 5 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево ул. Строительная, д. 12 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево ул. Строительная д. 17 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево ул. Строительная д. 18 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2024 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 6 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 12 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 24, д.25 а, д.26 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 27 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 28, д.30 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 35 а | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 28 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 16 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д.1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.18, д.20 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 5 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 7 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 9 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 11 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 25 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 26 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Чапаева, д. 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Чапаева, д. 24а, д. 26а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 1-7 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.14 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.19 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.13 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.7 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.16 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2019 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Вокзальная, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д.16,18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д.2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, пер, Больничный д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, пгт. Сибирцево, ул. Советов, д.3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Монастырище ул. Титова, д. 13 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Монастырище ул. Лазо, д. 27 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Монастырище ул. Якименко, д. 74 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Монастырище ул. Якименко, д. 76 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Высокое ул. Строительная д.2 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Будённого д. 33 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Дзержинского, д. 25 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Дзержинского, д. 27 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Заводская, д. 1а | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Заводская, д. 2а | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Заводская, д. 3а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Заводская, д. 27 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Заводская, д. 29 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Комсомольская, д. 27 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Комсомольская, д. 28а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Комсомольская, д. 31а | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Крупозавод, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Крупозавод, д. 4 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Крупозавод, д. 5 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Крупозавод, д. 6 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Лазо, д. 15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Лазо, д. 36 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Лазо, д. 40 а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Лазо, д. 40 в | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Ленинская, д. 50 а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Ленинская, д. 52 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Ленинская, д. 85 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Назарова, д. 23 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 36 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 45 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 67 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 67а | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 69 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 71 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 74 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 75 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 82 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 121 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Октябрьская, д. 144 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 16 а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 50 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 70 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 72 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 74 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Партизанская, д. 48 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ.с Черниговка ул. Пушкинская, д. 99 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 55 а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 55б | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 57 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 79 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 84 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Советская, д. 88 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Театральная, д.8 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Юных Пионеров, д.21 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Юных Пионеров, д.23 а | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Юных Пионеров, д.23 б | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ. с Черниговка ул. Юных Пионеров, д.23 в | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Черниговка.ул. Юных Пионеров д. 35, ул. Юных Пионеров д. 35а | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Юбилейная д. 1 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Юбилейная д. 2 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Юбилейная д. 4 и д. 6 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Юбилейная д. 3 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Юбилейная д. 5 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Заречная, д. 3 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2021 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 17 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 18 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 20 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 22 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 23 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 24 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 25а | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная д. 21 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, п. Реттиховка ул. Центральная, д. 19 | требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 60 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 66 | не требуется | не требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 70 | не требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Снегуровка, ул. Парковая, д. 25 | требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2025-2030 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Майское, ул. 60 лет Октября, д. 16 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2021 |
|  | Приморский край, Черниговский округ, с. Синий Гай, ул. Советская, д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2025-2030 |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Черниговском муниципальном округе Правил благоустройства

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Магазин «Милениум» ИП Ахлюстина Е.А. (Пгт. Сибирцево, ул. Постышева ) | 01.12.2025 |
| 2 | Магазин «Императрица» ИП Свиридова Г.Н. (Пгт. Сибирцево, ул. Вокзальная ) | 01.12.2025 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Малышенко В.С. (Пгт. Сибирцево, ул.Красноармейская 15) | 01.12.2025 |
| 4 | Магазин «Тройка» ИП Мамедов (С. Монастырище, ул. Почтовая ) | 01.12.2025 |
| 5 | Совковбанк ИП Диденко (Пгт. Сибирцево, ул. Строительная 5) | 01.12.2025 |
| 6 | Магазин «Золотинка» ИП Мандрика Л.Н. (Пгт. Сибирцево ,ул. Строительная 17) | 01.12.2025 |
| 7 | Магазин «Циркон» ИП Беркутова Н.Г. (Пгт. Сибирцево, ул.Строительная 17) | 01.12.2025 |
| 8 | Магазин «Азбука мебели» ИП Юрмальник (Пгт. Сибирцево, ул.Резниченко 56) | 01.12.2025 |
| 9 | Магазин «Дальторгсервис» ИП Юрмальник (Пгт. Сибирцево, ул. Резниченко 56) | 01.12.2025 |
| 10 | Магазин «Водолей 2» ИП Черноусова К.Ю. (Пгт. Сибирцево ,ул. Вялых 29) | 01.12.2025 |
| 11 | ТЦ «Водолей» ИП Соколова Е.А. (Пгт. Сибирцево ,ул. Ленинская 94) | 01.12.2025 |
| 12 | Магазин «Елена» ИП Шепелева В.В. (Пгт. Сибирцево , ул. Ленинская 96) | 01.12.2025 |
| 13 | Магазин «Ирина» ИП Заподойникова Е.И. (Пгт. Сибирцево ,ул. Мелиораторов 2) | 01.12.2025 |
| 14 | Магазин "Жемчужина" ИП Полякова (Пгт. Сибирцево ,ул Мелиораторов 2) | 01.12.2025 |
| 15 | Магазин «Стройквартал» ИП Ворожцова Е.В. (Пгт. Сибирцево, ул. Шоссейная 6) | 01.12.2025 |
| 16 | ООО «Книжный дом» магазин «Книги» (Пгт. Сибирцево, ул. Строительная 20 а) | 01.12.2025 |
| 17 | АО «Винлаб» (Пгт. Сибирцево, ул Строительная 20 а ) | 01.12.2025 |
| 18 | Сота–Плюс ИП Ворожцова Е.В. (Пгт. Сибирцево, ул Строительная 20 а ) | 01.12.2025 |
| 19 | Магазин «Продукты» ИП Баранова Т.А.(Пгт. Сибирцево ,ул.Рабочая 20) | 01.12.2025 |

- Приложение № 7

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

Порядок организации работ по формированию земельного участка,

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества на территории

Черниговского муниципального округа

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества на территории Черниговского муниципального округа (далее - Порядок) определяет перечень, порядок прохождения и рассмотрения материалов при формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее земельный участок) и разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Действие настоящего Порядка распространяется на земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома.

Инициаторами формирования земельного участка являются собственники помещений в многоквартирном доме.

1.2. Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформированный до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, бесплатно переходит в общую долевую собственность всех собственников помещений в доме с момента проведения государственного кадастрового учета данного земельного участка.

1.4. Многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав таких домов, построенные или реконструированные после введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, принимаются приемочной комиссией только при установлении размеров и границ земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в том числе с учетом требований пункта 2.2. Порядка.

1.5. Государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество, в том числе земельные участки под этими домами.

1.6. Государственная регистрация права общей долевой собственности на общее имущество в доме обязательна в случае:

- передачи пользования общего недвижимого имущества (например, в аренду) какому-либо лицу (лицам);

- установления ограничения (например, сервитута).

1.7. Не допускается запрет на обременение земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в случае необходимости обеспечения свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, входящим в состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок организации работ по формированию земельных участков

2.1. Формирование земельного участка под многоквартирным домом включает в себя несколько этапов:

1) подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в установленном действующим законодательством порядке;

2) подготовка документов, содержащих сведения, необходимые для проведения государственного кадастрового учета земельного участка;

3) установление границ земельного участка на местности (подготовка межевого плана);

4) постановка земельного участка на государственный кадастровый учет.

2.2. Границы формируемого земельного участка под многоквартирным домом устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), тротуаров и проездов, подземных и надземных инженерных коммуникаций, газонов. Если к стене дома примыкает тротуар или проезд, расположенные на землях общего пользования, то граница земельного участка под многоквартирным домом устанавливается по отмостке дома, а при ее отсутствии - по стене дома.

2.3. Допускается формирование земельного участка под многоквартирным домом с расположенными на нем инженерными коммуникациями и другими объектами общего пользования при условии, что на такой земельный участок будут наложены соответствующие ограничения, обременения.

2.4. По отдельному заявлению собственникам помещений в многоквартирном доме, в случае возможности, с учетом соблюдения требований действующего законодательства может быть предоставлена дополнительная территория, при этом формирование земельного участка проводится за счет средств собственников помещений и условия пунктов 1.2., 1.3. Порядка о бесплатном предоставлении на данные правоотношения не распространяются.

2.5. При размещении на незастроенных частях земельных участков под многоквартирными домами каких-либо новых объектов, необходимых для обслуживания домов, собственники помещений в этих домах обязаны получить разрешение администрации Черниговского муниципального округа в установленном порядке. Такие объекты могут быть размещены при условии соблюдения всех требований законодательства, градостроительных, санитарных и иных норм.

3. Формирование земельных участков под многоквартирными домами

на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

3.1. Собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании принимают решение о формировании земельного участка и назначают уполномоченное лицо. Решение общего собрания оформляется протоколом.

3.2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть проведено в форме заочного голосования, которое по итогам голосования в виде письменных решений собственников помещений также оформляется протоколом заочного голосования.

3.3. Решения собственников помещений в многоквартирном доме при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и протокол общего собрания хранятся в управляющей компании или товариществе собственников жилья.

3.4. Уполномоченное лицо обращается в администрацию Черниговского муниципального округа с заявлением о формировании земельного участка под многоквартирным домом.

3.5. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении работ по формированию земельного участка за свой счет. Данное решение должно быть отражено в протоколе общего собрания. В этом случае организация работ по формированию земельного участка обеспечивается собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно.

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приморского края» на 2024-2030 годы

«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (результата)/контрольные события | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы | отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации | 2024 | 2030 |  |
| 1.1. 1.2. | Благоустройство общественных территорий Благоустройство дворовых территорий | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | 2024 | 2030 | Акт о приемке выполненных работ |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | 2024 | 2030 |  |
| 2.1. 2.2. | Благоустройство общественных территорий Благоустройство дворовых территорий | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | 2024 | 2030 | Акт о приемке выполненных работ |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | 2024 | 2030 |  |
| 3.1. 3.2. | Обеспечение деятельности и поддержка учреждения в сфере благоустройства ЧМО, исполнение полномочий по благоустройству Благоустройство территорий ТОС ЧМО | отдел благоустройства и дорожного хозяйства | 2024 | 2030 | Акт о приемке выполненных работ |

Приложение № 9

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа Приморского края»

- на 2024-2030 года

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), срок исполнения по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 11 | Благоустройство общественных территорий Подпрограмма 1 | 2024-2030 | Федераль-ный, краевой, местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел благоустройства и дорожного хозяйства |
| 2 | Благоустройство общественных территорий Благоустройство дворовых территорий Подпрограмма 2 | 2024-2030 | Краевой, местный бюджет | 54808826, 27 | 17493919, 85 | 174940,00 | 17770318, 21 | 17770318, 21 | 533110,00 | 533110,00 | 533110,00 | отдел благоустройства и дорожного хозяйства |
| 33 | Обеспечение деятельности и поддержка учреж-дения в сфере благоустройства ЧМО, исполнение полномочий по благоустройству Подпрограмма 3 | 2024-2030 | Местный бюдж5ет | 201691462,00 | 1237600, 00 | 33707452, 00 | 33349282, 00 | 33349282, 00 | 33349282,00 | 33349282,00 | 33349282,00 | отдел благоустройства и дорожного хозяйства |
| 44 | Благоустройство территорий ТОС ЧМО Подпрограмма 3 | 2024-2030 | Краевой, местный бюджет | 7019952, 40 | 7019952, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел благоустройства и дорожного хозяйства |

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа

- Приморского края» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

- «Формирование современной городской среды

- на территории Черниговского муниципального округа Приморского края»

- на 2024-2030 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2023 | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве | процент | 59 | 67 | 72 | 78 | 85 | 91 | 97 |  |  | 100 |  |
| 2 | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | процент | 32 | 45 | 54 | 65 | 75 | 85 | 92 |  |  | 100 |  |
| 3 3 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | единица | 27 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 |  |  | 46 |  |
| 44 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края | единица | 41 | 58 | 70 | 84 | 98 | 110 |  | 120 | 130 |  |  |
| 55 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | 30 % | 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | улучшение состояния сферы благоустройства и содержания Черниговского муниципального округа | процент | 20 | 32 | 45 | 58 | 69 | 77 |  | 88 | 100 |  |  |