Приложение

к программе «Пожарная безопасность учреждений культуры

Черниговского муниципального района

на 2017 - 2025 годы»

Перечень мероприятий программы

«Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017 - 2025 годы»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | 2024 (тыс. руб.) | 2025 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные, технические и технологические мероприятия по пожарной безопасности учреждений, финансируемых из бюджета Черниговского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности (аварийное освещение здания Районного центра культуры и досуга) | 2022 год | МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга» | - | - | - | - | - | 171,123 | - |  | - |
| 1.2 | Обработка деревянных конструкций сценической коробки зрительного зала Районного центра культуры и досуга | 2022 год | МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга» | - | - | - | - | - | 9,000 | - |  | - |
| 1.3 | Приобретение огнетушителей в библиотеки Черниговского района | 2022 год | МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» | - | - | - | - | - | 38,000 | - |  | - |
| 1.4 | Ремонт противопожарного водопровода и укомплектование пожарных кранов пожарными рукавами и стволами в здании Районного центра культуры и досуга | 2023 | МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 |  | 2024 | МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Закупка средств пожаротушения (огнетушители, пожара-технический инвентарь) в здания библиотек МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» | 2025 | МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО (тыс. руб.): |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |