Приложение № 5

к муниципальной Программе

Черниговского района

«Развитие образования

Черниговского района на 2020- 2027 годы»,

**ПОДПРОГРАММА № 5**

**«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **подпрограммы** | подпрограмма «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района на 2020 – 2027 годы» является частью муниципальной Программы развития образовательной системы Черниговского района на 2020-2027 годы. |
| **Дата принятия**  **решения о разработке подпрограммы** | Распоряжение Администрации Черниговского района № 331-ра от 18.12.2019 года «О разработке проекта муниципальной программы и подпрограмм Черниговского муниципального района на 2020-2027 годы». |
| **Заказчик подпрограммы** | Администрация Черниговского района. |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы** | Управление образования Администрации Черниговского района, Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр системы образования» Черниговского района (далее МКУ «ИМЦ СО»), образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. |
| **Координатор подпрограммы** | Управление образования Администрации Черниговского района. |
|  |  |
| **Цели и задачи подпрограммы** | Целью подпрограммы является создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счёт выполнения противопожарных мероприятий.  Основной задачей подпрограммы является выполнение муниципальными образовательными учреждениями противопожарных мероприятий. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2020-2027 годах. |
| **Объемы и источники финансирования** | 2020 год 0 тыс. рублей;  2021 год – 1 716.934 тыс. рублей,  2022 год – 4 500,0 тыс. рублей,  2023 год – 4 500,0 тыс. рублей,  2024 год – 4 500,0 тыс. рублей,  2025 год 0 тыс. рублей;  2026 год 0 тыс. рублей;  2027 год 0 тыс. рублей; |
| **Организация управления и система контроля за исполнением**  **подпрограммы** | 1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы ежегодно направляет в управление экономики и территориального планирования администрации Черниговского района отчёт о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;  2. Ежегодно до 1 марта следующего за отчётным периодом, представляет в управление экономики и территориального планирования администрации Черниговского района годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы, который содержит:  а) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;  б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;  в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;  г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;  д) информацию о внесённых ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;  е) оценку целевых индикаторов и эффективности подпрограммы, динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов в соответствии с разделом «методика оценки эффективности реализации программы». |
| **Целевые индикаторы** | - количество образовательных учреждений, заменивших устаревшую АПС;  - количество образовательных учреждений, которые приобрели 10- % запас оборудования АПС;  - количество образовательных учреждений, составивших проектно-сметную документацию;  - количество образовательных учреждений, которые приобрели средства индивидуальной защиты дыхательных путей;  - количество образовательных учреждений, которые заправили или приобрели огнетушители;  - количество образовательных учреждений, которые пропитали огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений, провели лабораторные испытания;  - количество образовательных учреждений, которые установили фотолюминисцентные эвакуационные системы;  - количество образовательных учреждений, которые приобрели оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений;  - количество образовательных учреждений, которые отремонтировали пожарные водоёмы. |
|  |  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности** | В результате реализации подпрограммы к концу 2027 года ожидается:  1) 100-% исполнение требований пожарной безопасности;  2)недопущение пожаров в муниципальных образовательных учреждениях Черниговского района;  3) снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

В настоящее время наблюдается острая необходимость создания безопасных условий для обеспечения воспитания и обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Черниговского района. В Черниговском районе действуют 34 образовательных учреждения, из них:

1. общеобразовательные учреждения-17;
2. учреждения дошкольного образования-16;
3. учреждения дополнительного образования-1.

Все они являются объектами массового пребывания обучающихся, воспитанников, педагогического состава и обслуживающего персонала, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений. Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью учащихся, воспитанников, работников образовательных учреждений.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений являются:

1. отсутствие средств индивидуальной защиты дыхательных путей;
2. не составлена проектно-сметная документация;
3. устаревшая АПС;
4. нехватка огнетушителей;
5. не пропитаны огнезащитным составом деревянные двери;
6. не установлены фотолюминесцентные эвакуационные системы;
7. не пополнен 10-% запас оборудования АПС;
8. не приобретено оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений;
9. не выполнены испытания пожарных кранов;
10. отсутствие необходимых противопожарных дверей;
11. не подтверждены классы пожарной опасности материалов стен коридоров, стен лестничных клеток и покрытий полов.

На сегодняшний день необходимо приобрести 10-% запас оборудования АПС, приобрести средства индивидуальной защиты дыхательных путей, составить проектно-сметную документацию, заменить устаревшую АПС,приобрести и заправить огнетушители, пропитать огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений, установить фотолюминисцентные эвакуационные системы, провести лабораторные испытания, приобрести оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений, привести в соответствие пожарные водоёмы согласно предписаниям, выданным образовательным учреждениям Черниговского района отделом надзорной деятельности.

Настоящая муниципальная подпрограмма позволит выполнить требования законодательства в области пожарной безопасности и обеспечить безопасное пребывание детей.

**2. Цель и задачи.**

Целью подпрограммы является создание безопасных условий для качественного образования и воспитания учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет выполнения противопожарных мероприятий.

Для достижения цели настоящей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

1. Составить проектно-сметную документацию;
2. Заменить устаревшие АПС;
3. Приобрести 10-% запас АПС;
4. Приобрести средства индивидуальной защиты дыхательных путей;
5. Приобрести и заправить огнетушители;
6. Пропитать огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений, провести лабораторные испытания;
7. Установить фотолюминесцентные эвакуационные системы и её элементы;
8. Приобрести оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений;
9. Провести испытание пожарных кранов;
10. Установить необходимые противопожарные двери;
11. Подтвердить класс пожарной опасности материалов стен коридоров, стен лестничных клеток и покрытий полов.

**3. Сроки и этапы реализации.**

Реализация подпрограммы осуществляется с 2020 по 2027 годы в один этап.

**4. Перечень мероприятий.**

1. Составление проектно-сметной документации;
2. ремонт и замена устаревших АПС;
3. приобретение 10-% запаса АПС;
4. приобретение средств индивидуальной защиты дыхательных путей;
5. приобрести и заправить огнетушители;
6. пропитать огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений, провести лабораторные испытания;
7. установить фотолюминесцентные эвакуационные системы и её элементы;
8. приобрести оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений;
9. провести испытание пожарных кранов;
10. Установить необходимые противопожарные двери;
11. Подтвердить класс пожарной опасности материалов стен коридоров, стен лестничных клеток и покрытий полов.

**5. Механизм реализации.**

Заказчиком подпрограммы является Администрация Черниговского района. Исполнителями подпрограммы является Управление образования Администрации Черниговского района, МКУ «ИМЦ СО», образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.

В ходе реализации подпрограммы Управление образования Администрации Черниговского района:

1.разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

2.организует проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

3.осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы.

**6. Ресурсное обеспечение.**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2027 годы (приложение № 1);

за счет средств местного бюджета:

2020 год 0 тыс. рублей;

2021 год – 1 716.934 тыс. рублей,

2022 год – 4 500,0 тыс. рублей,

2023 год – 4 500,0 тыс. рублей,

2024 год – 4 500,0 тыс. рублей,

2025 год 0 тыс. рублей;

2026 год 0 тыс. рублей;

2027 год 0 тыс. рублей;

.

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. Управление и контроль за ходом реализации.**

1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы ежегодно направляет в управление экономики и территориального планирования Администрации Черниговского района отчет о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

2. Ежегодно до 1 марта следующего заотчётным периодом, представляет в управление экономики и территориального планирования Администрации Черниговского района годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы, который содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;

е) оценку целевых индикаторов и эффективности подпрограммы, динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов в соответствии с разделом «методика оценки эффективности реализации программы».

**8. Оценка эффективности.**

В результате реализации подпрограммы к концу 2027 года ожидается:

1) 100-% исполнение требований пожарной безопасности;

2) недопущение пожаров в муниципальных образовательных учреждениях Черниговского района;

3) укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в части обеспечения пожарной безопасности;

4) снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций.

Приложение № 1

к подпрограмме№ 6

«Пожарная безопасность

в образовательных учреждениях Черниговского района

на 2020-2027 годы»

**Перечень мероприятий и финансирование муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района на 2020-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | |  | | | | | | | |  | Источник финансирования |
| Исполнители | Финансирование средств по годам (тыс. руб.) | | | | | | |  |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| **подпрограмма «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района**  **на 2020-2027 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | составление проектно-сметной документации | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | замена устаревшей АПС | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | приобретение 10 % запаса оборудования АПС | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | приобретение СИЗдыхательных путей | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | заправить и приобрести огнетушители | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 3,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пропитать огнезащит.составом чердачные помещения, провести лаб. испытания | общеобразовательные учреждения | | 0 | 373,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 280,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | установить фотолюминесцентные эвакуационные системы и её элементы | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | приобрести оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений | общеобразовательные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
| дошкольные учреждения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Краны противопожарные | общеобразовательные учреждения | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| учреждения доп. образования | | 0 | **1,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 10 | Противопожарные двери | общеобразовательные учреждения | | 0 | **789,679** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **0** | **0** | **0** | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | **224,7** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** |
| учреждения доп. образования | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Подтверждение классов пожарной опасности стен и полов | общеобразовательные учреждения | | 0 | **0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** | местный бюджет |
| дошкольные учреждения | | 0 | **40,1** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **0** | **0** | **0** |
| учреждения доп. образования | | 0 | **0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого:** | общеобразовательные учреждения | | 0 | **1 162,579** | **3496,0** | **3496,0** | **3496,0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | дошкольные учреждения | | 0 | **548,755** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | учреждения доп.образования | | 0 | **5,6** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  | |  | **1716,934** | **4 500,0** | **4 500,** | **4 500,0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение № 2

к подпрограмме № 6

«Пожарная безопасность

в образовательных учреждениях Черниговского района

на 2020-2027 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | |  |  | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | |  | |
| 1. | Количество образовательных учреждений заменивших устаревшие АПС | кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
| 2. | Количество образовательных учреждений, которые приобрели 10 % запас оборудования АПС | кол-во | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество образовательных учреждений составивших проектно-сметнуюдокументацию | кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Количество образовательных учреждений, которые приобрели средства индивидуальной защиты дыхательных путей | кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Количество образовательных учреждений, которые заправили или приобрели огнетушители | кол-во | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Количество образовательных учреждений, которые пропитали огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений, провели лабораторные испытания | кол-во | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Количество образовательных учреждений, которые установили фотолюминесцентные эвакуационные системы и её элементы | кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Количество образовательных учреждений, которые приобрели оборудование для принудительной вентиляции чердачных помещений | кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Количество образовательных учреждений, которые провели испытания пожарных кранов | кол-во | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Количество образовательных учреждений, которые установили противопожарные двери | кол-во |  | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество образовательных учреждений, которые подтвердили классы пожарной опасности стен и полов | кол-во |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |