|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Черниговского района от 25.02.2019 № 82-па |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы электроснабжения Черниговского муниципального  района  на 2019-2027 годы»

| Наименование Программы Дата принятия решения о разработке | муниципальная программа «Развитие системы электроснабжения сельских поселений Черниговского муниципального района на 2019-2027 годы» (далее - Программа) Распоряжение Администрации Черниговского района от 13.02.2019 г № 49-ра |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Черниговского района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Черниговского района |
| Координатор Программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Черниговского района. |
| Цели и задачи Программы | развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения; обеспечение надежного и бесперебойного функционирования энергосистемы Черниговского муниципального района; скоординированное планирование реконструкции объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2027 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 16422,457 тыс. рублей, в т.ч. 2019 г. – 4377,053 тыс. руб.; 2020 г. – 2014,714 тыс. руб.; 2021 г. – 2645,083 тыс. руб.; 2022 г. – 1753,733 тыс. руб.; 2023 г. – 1913,799 тыс. руб.; 2024 г. – 808,365 тыс. руб.; 2025 г. – 2564,975 тыс. руб.; 2026 г. – 344,735 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб. Источники финансирования программы: 2019 год: - краевой бюджет – 4342,037 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 35,016 тыс. руб. 2020 год: - краевой бюджет – 1998,596 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 16,118 тыс. руб. 2021 год: - краевой бюджет – 2623,922 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 21,161 тыс. руб. 2022 год: - краевой бюджет – 1739,703 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 14,03 тыс. руб. 2023 год: - краевой бюджет – 1898,489 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 15,310 тыс. руб. 2024 год: - краевой бюджет – 801,898 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 6,467 тыс. руб. 2025 год: - краевой бюджет – 2544,455 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 20,52 тыс. руб. 2026 год: - краевой бюджет – 341,977 тыс. рублей; - бюджет Черниговского района – 2,758 тыс. руб. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель направляет в управление экономики администрации Черниговского района отчеты о ходе выполнения программных мероприятий, достигнутые за отчетный период; данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; оценку целевых индикаторов и эффективности Программы; вносит предложения о внесении изменений в Программу. |
| Целевые индикаторы | Важнейшими целевыми индикаторами являются: - снижение потерь электроэнергии - 6,08%; - протяженность реконструированных ветхих линий электропередач - 16,972 км; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - обеспечить жителей района бесперебойным, безопасным предоставлением услуги электроснабжения; - поэтапно восстановить ветхие сети и объекты электроснабжения; - снижение уровня износа объектов электроснабжения - повышение качества и надежности услуги электроснабжения; |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМ МЕТОДОМ

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация по надёжному обеспечению потребителей качественными услугами по электроснабжению отнесена к вопросам местного значения муниципальных образований.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории  Черниговского муниципального района является повышение уровня комфортности проживания на ней граждан, который обеспечивается бесперебойной работой систем электроснабжения социально значимых объектов жилищного фонда.

В связи с тем, что Администрация Черниговского муниципального района из-за дефицита местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции  объектов электроснабжения  в целях улучшения качества предоставления услуги, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является реконструкция и модернизация системы электроснабжения сельских поселений Черниговского муниципального района с целью перехода к энергосберегающим технологиям, доставки и распределения электрической энергии, что должно обеспечить стабильное и качественное снабжение электроэнергией потребителей.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

заменить изношенные, морально и физически устаревшие оборудование и сети электроснабжения;

разработать схему электроснабжения Черниговского муниципального района;

Планируемые показатели по итогам реализации (целевые индикаторы) Программы приведены в приложении № 2.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетом администрации Черниговского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы будут реализованы с 2019 по 2027 годы в один  этап.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения основных мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

5.   МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация Черниговского района

Координатор Программы – Отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района.

Отделом в рамках настоящей Программы:

- осуществляется общее руководство и контроль за реализацией Программы;
- формируется перечень объектов, подлежащих включению в Программу 
- осуществляется обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов системы электроснабжения;
- заключается с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов системы электроснабжения, на выполнение ремонтных работ в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
       Финансирование осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета,  и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных соответствующему  получателю.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые показатели программы приведены в Приложении 1.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019 -       2027 годы составляет  16422,457 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Краевого бюджета – 16291,077тыс.рублей;

Местного бюджета- 131,38тыс.рублей

Мероприятия и объемы финансирования Программы на 2019-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района.

На основании предварительных результатов выполнения Программы отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении Программой отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района  выполняет следующие задачи:

осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

на основании информации, полученной от ответственных лиц, готовит отчеты о ходе реализации программных мероприятий.

Отдел жизнеобеспечения администрации Черниговского района организует:

подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий финансовый год в части объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий;

мониторинг выполнения мероприятий Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы

Ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным, представляет  в управление экономики и территориального планирования администрации Черниговского района   годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программ;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программы;

е) оценку целевых индикаторов и эффективности Программ, динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов в соответствии с разделом 5  Порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черниговского района приложения к постановлению администрации Черниговского района от 23.07.2013 года №733-па «Порядок организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черниговского района»;

ж) отчет может содержать иную информацию, в том числе предложения о внесении изменений в Программы; сокращении  с очередного финансового года бюджетных ассигнований;  досрочном прекращении  реализации Программ.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы планируется максимально удовлетворить потребности в реконструкции основных фондов системы электроснабжения; проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Реконструкция объектов системы электроснабжения позволит снизить потери электроэнергии, устранить причины возникновения аварийных ситуаций, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Целевые показатели приведены в приложении №2 к Программе.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Программные мероприятия (с точным указанием месторасположени я ветхого электросетевого хозяйства)* | Протяжен ность/мощ ность (км/кВА.) | Год сдачи в эксплуата цию | Последни й срок капиталь ного ремонта/ реконстр укции | Нормати вный срок эксплуат ации (по паспорту ) | финансирова ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО на период 2019- 2027 гг., тыс. руб. |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Краевой бюджет | Бюджет МО | всего | Краевой бюджет | Бюджет МО | всего | Краевой бюджет | Бюджет МО | всего | Краевой бюджет | Бюдже т МО | всего | Краевой бюджет | Бюджет МО | всего | Краевой бюджет | Бюдже т МО | всего | Краевой бюджет | Бюдже т МО | всего | Краевой бюджет | Бюджет МО | всего | Краево й бюдже т | Бюдж ет МО |
| 1 | c.Черниговка, реконструкция электрических линий 0,4 от ТП- 138 до вводов в многоквартирные дома микрорайона ПМК-3, в т.ч.: | 1.196 | 1980 |  | 15лет | 2822.547 | 2822.547 | 2799.967 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1) воздушная кабельная линия 0,4 L-90м.год ввода 1983, с.Черниговка, ул.Лазо, 40а; 2)Подземная кабельная линия 0,4 L-130м.год ввода 1982, с.Черниговка, ул.Лазо, 40в; 3)Воздушная кабельная линия 0,4 L-80м.Год ввода 1979, с.Черниговка, ул. Советская, 55б; 4)Подземная кабельная линия 0,4 L-150м. Год ввода 1979, с.Черниговка, ул.Советская, 57; - Подземная кабельная линия 0,4 L-75м.Год ввода 1979, с.Черниговка, ул.Ленинская, 52; - Подземная кабельная линия 0,4 L-30м.год вода 1979, с.Черниговка, ул.Ленинская, 50а; - Подземная кабельная линия 0,4 L-110м.Год ввода 1979, с.Черниговка, ул.Советская, 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | реконструкция подземной кабельной линии 0,4, L-195м, с.Черниговка, ул.Октябрьская, 82 (от ТП-138 до ввода в многоквартирный дом). | 0.375 | 1982 |  | 15лет | 808.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 808.365 | 801.898 | 6.467 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | Реконструкция подземной кабельной линии 0,4 L-70м. С.Черниговка, ул.Лазо, 15 (от ТП- 127 до ввода в многоквартирный дом) | 0.21 | 1979 |  | 15лет | 468.369 |  |  |  |  |  |  | 468.369 | 464.622 | 3.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реконструкция подземной кабельной линии 0,4 L-180м, с.Черниговка, ул.Лазо,36 ( от ТП- 111 до ввода в многоквартирный дом) | 0.15 | 1988 |  | 15лет | 344.735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.735 | 341.977 | 2.758 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участков кабельных линий до вводов в многоквартирные дома микрорайона ПМК-44, в том числе: 1)подземная кабельная линия 0,4 L-226м. Год ввода 1975, с.Черниговка от ТП-133 до Юных Пионеров, 21 ; 2) Кабельная линия 0,4 L-52м.Год ввода 1975, с.Черниговка от ТП-133 до Юных Пионеров , 23; 3) Воздушная линия 0,4 L-3387м.Год ввода 1987, с.Черниговка от ТП-114 ул.Партизанская. | 1.13 | 1975 |  | 15лет | 2564.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2564.975 | 2544.455 | 20.520 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция кабельных линий 0,4 от ТП-131 до вводов в многоквартирные дома микрорайона Мехзавод, в том числе: 1) подземная кабельная линия 0,4 L-80. Год ввода 1979, с.Черниговка, ул. Заводская,1-а; 2)Подземная кабельная линия 0,4 L-110. Год ввода1975, с.Черниговка, ул.Заводская,2а; 3)Подземная кабельная линия 0,4 L-60м. Год ввода 1981, с.Черниговка, ул.Заводская, 3 | 0.586 | 1969, 1975 |  | 15лет | 1351.122 |  |  |  | 1351.122 | 1340.313 | 10.809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция воздушной линии 0,4 L-857м. С.Черниговка от ТП-131 до ул.Заводской ( опоры №1-16, №19-20, №28-33) | 1,15км | 1982 |  | 15лет | 630.964 | 630.964 | 625.916 | 5.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 L- 2500м, с.Черниговка от ТП-131 ул.Заводская ( опоры №1-42) | 1,6км | 1961 |  | 15лет | 923.542 | 923.542 | 916.154 | 7.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 L- 2943м, с.Черниговка от КТПН- 106 до ул.Советская (опоры №3-5,7-17, 18-29) | 0,9км | 1984 |  | 15лет | 663.592 |  |  |  | 663.592 | 658.283 | 5.309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция участка воздушной линии 04 L-3320м, с.Черниговка от КТП-136 ул.Шевченко 1-30, Степная 2-17, Путевая 1-13 ( опоры №1-36) | 1,3км | 1969 |  | 15лет | 906.816 |  |  |  |  |  |  | 906.816 | 899.561 | 7.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция участка воздушной линии 04 L-3320м, с.Черниговка от КТП-136 ул.Шевченко 1-30, Степная 2-17, Путевая 1-13 ( опоры №1-52) | 1,6км | 1969 |  | 15лет | 1269.898 |  |  |  |  |  |  | 1269.898 | 1259.739 | 10.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция воздушной линии 0,4, п.Реттиховка от КТПН-217 ул.Центральная ( опоры №1-57 ) | 2,0км | 1968 |  | 15лет | 1325.578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325.578 | 1314.973 | 10.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция воздушной линии 0,4, п.Реттиховка от КТПН-217 ул.Центральная ( опоры №1-22 ) | 1,0км | 1968 |  | 15лет | 428.155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.155 | 424.730 | 3.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция воздушной линии 0,4, п.Реттиховка от КТПН-207 ул.Центральная ( опоры №5-15) | 0,8км | 1968 |  | 15лет | 336.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.515 | 333.823 | 2.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция воздушной линии 0,4, п.Реттиховка от КТПН-207 ул.Центральная ( опоры №1-27) | 0,8км | 1968 |  | 15лет | 585.505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.505 | 580.821 | 4.684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция воздушной линии 0,4, п.Реттиховка от КТПН-207 ул.Центральная ( опоры №2-51) | 1,8км | 1968 |  | 15лет | 991.779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991.779 | 983.845 | 7.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 16422.457 | 4377.053 | 4342.037 | 35.016 | 2014.714 | 1998.596 | 16.118 | 2645.083 | 2623.922 | 21.161 | 1753.733 | 1739.703 | 14.03 | 1913.799 | 1898.489 | 15.310 | 808.365 | 801.898 | 6.467 | 2564.975 | 2544.455 | 20.52 | 344.735 | 341.977 | 2.758 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 16291.0770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 131.380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование субсидий | Наименование целевого показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя результативности предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечное (итоговое) значение целевого показателя результативности предоставления субсидии | Срок достижения (итогового) целевого показателя результативности предоставления субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы электроснабжения муниципальных образований Приморского края | Снижение потерь электроэнергии | % | 1,1 | 1,46 | 2,62 | 3,82 | 5,18 | 5,48 | 5,88 | 6,08 |  | 6,08 | 2026 |
| 2. |  | Протяженность реконструированных ветхих линий электропередач | км | 3,946 | 1,486 | 3,11 | 3,0 | 3,775 | 0,375 | 1,13 | 0,15 |  | 16,972 | 2026 |

Приложение 2