Утверждена

постановлением администрации

Черниговского муниципального района

от 25 декабря 2023 г. № 664-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2024-2030 ГОДЫ»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Черниговского муниципального округа в лице отдела благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Черниговского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы. | структурные подразделения администрации Черниговского округа |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Черниговского муниципального округа, заинтересованные лица. |
| Подпрограммы | 1.«Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы. 2.«Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - благоустройство общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюров, озеленение территории, установка скамеек и урн для мусора, установка опор для освещения. Организация общественных работ на территории Черниговского муниципального округа Приморского края; - благоустройство дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: ремонт внутридворовых проездов, тротуаров. |
| Дополнительные мероприятия муниципальной программы | - благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Черниговского муниципального округа Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности: установка спортивных площадок и воркаутов. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | -постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; -постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; -приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, посредством благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края и иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение состояния дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края; - повышение уровня благоустройства общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края; - формирование (обустройство и строительство) детских и спортивных площадок; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Черниговского муниципального округа Приморского края. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы: - увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве с 45% в 2024 г. до 87% в 2030 г.; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: с 25% в 2024 г. до 69% в 2030 г.; - показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 12 ед. в 2024 г. до 65 ед. в 2030 г.; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 5 ед. в 2025 г. до 21 ед. в 2030 г.; - увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Черниговского муниципального округа Приморского края с 2024 г. до 2030 г. на 53%; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 10%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап, сроком 7 лет. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации муниципальной программы на 2024-2030г, составляет 17 315 411,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 17 315 411,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей; 2027 год –0,00 рублей; 2028 год –0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год - 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального бюджета составляет 9 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 9 000 000,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств краевого бюджета составляет 17 142 256,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 17 142 256,00рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств местного бюджета составляет 173 155,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 172 155,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год - 0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме будет способствовать повышению уровня комфортности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Черниговского муниципального округа Приморского края. В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: - увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа, в том числе нуждающихся в благоустройстве с 45% в 2024 г. до 87% в 2030 г.; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа: с 25% в 2024г. до 69% в 2030 г.; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 12 ед. в 2024 г. до 65 ед. в 2030 г.; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 5 ед. в 2025 г. до 21 ед. в 2030 г.; - увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Черниговского муниципального округа Приморского края с 2024 г. до 2030 г., на 53%. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях реализации на территории Черниговского муниципального округа Приморского края приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», руководствуясь, постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Черниговского муниципального округа» на 2024-2030 годы (далее - муниципальная программа), мероприятия, которой направлены на  развитие комфортной среды Черниговского муниципального округа, а именно:

- благоустройство общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края;

- благоустройство дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края;

- благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Черниговского муниципального округа Приморского края.

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан Черниговского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга,  парки, скверы, бульвары, набережные и иные общественные территории.

Общественные территории - территории, имеющие общегородское значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Фактическое состояние общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края в большей степени неудовлетворительное. С целью повышения показателя благоустройства общественных территорий Черниговского муниципального округа, администрацией Черниговского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы запланированы к выполнению работы по благоустройству общественных территорий.

На территории Черниговского муниципального округа Приморского края насчитывается 149 многоквартирных жилых домов, в которых проживает около 4973 человек. В настоящее время дворовые территорий благоустраиваются, но учитывая то, что основная часть домов построена более 30-40 лет назад, ремонт придомовых территорий проводился частично. Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, составляет 25%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального округа равна 33%. Жители многоквартирных домов, совместно с управляющими компаниями, пытаются поддерживать дворовые территории в порядке. На организованных субботниках производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными насаждениями, озеленение, побелку деревьев и покраску имеющихся на территории скамеек и др. Однако по причине износа основных элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата, и не создают комфорта.

Дворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные мостики и другие объекты пришли в негодность: на асфальте имеются ямы, выбоины, трещины, местами полное разрушение дорожной одежды. На большинстве территорий отсутствует наружное освещение, на существующих воздушных линиях электропередач требуется ремонт. Отсутствуют урны для сбора мусора. Многие скамейки находятся в неудовлетворительном состоянии. Также существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, так как детские игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для активного досуга детей. Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий, осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного содержания автомобилей.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально–культурного, бытового, общественного и делового назначения.

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов выявлены самые неблагоустроенные дворовые территории (дворы, нуждающиеся в благоустройстве). Ремонт дворовых проездов не проводился много лет, асфальтовое покрытие частично разрушено, территории этих домов не освещаются, также отсутствуют скамейки и урны возле подъездов. Дворовые территории МКД заасфальтированы, но скамейки и урны требуют ремонта или совсем отсутствуют. На некоторых домах освещены входы в подъезды настенными фонарями, другое освещение отсутствует.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Черниговского муниципального округа, не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: не все территории имеют твердое покрытие, а если и имеют, то разрушенное, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий домовладельцев.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов Черниговского муниципального округа Приморского края, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

3. Цели и задачи

Основной целью муниципальной программы является:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Черниговского муниципального округа Приморского края.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: увеличение отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

-повышение уровня благоустройства: увеличение количества отремонтированных скверов, площадок, памятных мест, прогулочных зон, расположенных на территориях общего пользования Черниговского муниципального округа Приморского края;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Черниговского муниципального округа Приморского края;

-инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков;

- заключение соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов об их благоустройстве не позднее 2030 г.

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве с 45% в 2024 г. до 87% в 2030 г.;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: с 25% в 2024 г. до 69% в 2030 г.;

- показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 12 ед. в 2024 г. до 65 ед. в 2030 г.;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 5 ед. в 2025 г. до 21 ед. в 2030 г.;

- увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Черниговского муниципального округа Приморского края с 2024 г. до 2030 г. на 53%;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 45%.

4. Сроки и этапы реализации

Программные мероприятия планируется реализовать на протяжении 7 лет, в период 2024-2030 годы.

5. Перечень мероприятий

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в программе.

Муниципальная программа состоит из двух типов структурного элемента и трех отдельных мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы:

- благоустройство общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края;

- благоустройство дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края;

- благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Черниговского муниципального округа Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности.

Физическое состояние дворовой и общественной территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации, ранее проведенной поселениями Черниговского района. В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024-2030 г.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка нового асфальтового покрытия, создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов, предусмотрены тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками.

В общественных местах предусматривается доступ маломобильных групп населения (далее - МГН). На парковках должны быть созданы места для МГН габаритом 3,5 х 5,5 м. Для покрытия тротуаров в проектах будут использованы современные высокопрочные материалы.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки), исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствует перечню, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. №944–па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

Таблица 1.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. | 1 м2 | 2218,26 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня. | 1 п.м. | 2289,49 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий. | 1 светильник | 29265 |
| 4. | Стоимость установки скамьи. | штука | 44710,99 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора. | штука | 4981,09 |

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

В рамках Программы реализуется тип структурного элемента «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение № 1) и типа структурного элемента «Благоустройство территорий Черниговского муниципального округа Приморского края» на 2024-2030 годы (приложение № 2) Конкретное описание мероприятий типа структурного элемента содержится в соответствующих разделах типа структурного элемента.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы типа структурного элемента с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов их реализации и последствий не реализации, показателей Программы приведен в соответствующих разделах типа структурного элемента.

Перечень мероприятий по преобразованию отрасли хозяйства муниципального округа посредством внедрения цифровых технологий на территории Черниговского муниципального округа

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа (далее - официальный сайт) сервиса по участию граждан в рейтинговом интернет–голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту. | 2024-2030 г. |
| 2. | Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения на телефонный номер 8(42351)25336, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременность направления ответов на них. | 2024-2030 г |
| 3. | Дистанционное обращение граждан через официальный сайт (WWW.CHERNIGOVKA.ORG) и электронную почту (info@chernigovka.org) с частной инициативой в сфере городского хозяйства, управления муниципальным округом и его развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы. | 2024-2030 г |
| 4. | Публичное размещение на официальном сайте планов администрации Черниговского муниципального округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений. | 2024-2030 г |
| 5. | Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта благоустройства. | 2024-2030 г |
| 6. | Проведение информирования жителей Черниговского муниципального округа в социальных сетях Telegram о планируемых к благоустройству общественных и дворовых территориях, проводимых в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Черниговского муниципального округа» на 2024-2030 г. и их опрос о результате и качестве проведения работ по благоустройству в предыдущие годы. | 2024-2030 г |

6. Механизм реализации программы

Для включения в муниципальную программу обязательным условием является трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Оно включает в себя:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений, доля финансового участия должна составлять не менее 5 % от общей стоимости работ.

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края, в том числе нуждающихся в благоустройстве с 45% в 2024 г. до 87% в 2030 г.;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края от общего количества дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края: с 25% в 2024 г. до 69% в 2030 г.;

- показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 12 ед. в 2024 г. до 65 ед. в 2030 г.;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Черниговского муниципального округа Приморского края с 5 ед. в 2025 г. до 21 ед. в 2030 г.;

- увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Черниговского муниципального округа Приморского края с 2024 г. до 2030 г. на 53%;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории Черниговского муниципального округа Приморского края, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 45%.

7. Ресурсное обеспечение

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить за счет средств местного бюджета, субсидий из федерального и краевого бюджетов. Общий прогнозный объем финансирования муниципальной программы, составляет 17 315 411,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год – 17 315 411,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год - 0,00 рублей;

2030 год - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств краевого бюджета составляет 17 142 256,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год –17 112 490,90  рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств местного бюджета составляет 173 155,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год –172 853,44  рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей;

2027 год - 0,00 рублей;

2028 год - 0,00 рублей;

2029 год - 0,00 рублей;

2030 год - 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы указано в приложении № 3 к муниципальной программе.

8.  Управление и контроль за ходом реализации

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления документов на включение дворовых территорий муниципального округа в муниципальную программу, санитарно-техническое состояние придомовых территорий, проходимость территории населением, доступ через территорию к социально значимым объектам (школы, детские сады, больницы, поликлиники). Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан, по результатам общественного обсуждения и в соответствии с утвержденным Порядком отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Общественный контроль в области благоустройства на территории Черниговского муниципального округа является одним из механизмов общественного участия и осуществляется общественной комиссией, инициативными группами, любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото- и видео фиксации, а также сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Черниговского муниципального округа лично; и на официальный электронный ящик  info@chernigovka.org.

9. Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

10. Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечит комфортные условия проживания примерно для 9000 человек, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение состояния озеленения дворовых территорий.

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | ед. | 66 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | 21 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий. | ед. | 66 |
| 4. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий. | ед. | 21 |
| 5. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. | ед. | 8 |

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение результатов. Управление рисками реализации программы включает в себя:

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее значимым финансовым риском, является недостаток финансирования программы, причиной возникновения которого, в большей степени определяются внешние факторы: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие, не достижение целевых значений программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д. Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным принятием управленческих решений в сфере реализации программы. Эти риски могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя оперативное реагирование на выявленные недостатки, назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы.

Планируемое значение показателей целевых индикаторов указано в приложении № 4 к муниципальной программе.